Exercício Sala de Aula

Para cada estudo de caso discutir em grupo se será usado: Cascata, V, evolucionário ou incremental.

Estudo de Caso 1:
Uma empresa governamental contrata um fornecedor para desenvolver um sistema de gestão de licenças ambientais.

- O contrato exige que todos os requisitos sejam documentados e aprovados antes do início do desenvolvimento.

- As entregas serão feitas apenas no final de cada fase: levantamento de requisitos, análise, projeto, implementação, testes e implantação.

- Mudanças de requisitos só poderão ocorrer por meio de aditivos contratuais.

Estudo de Caso 2:
Uma universidade quer criar um portal acadêmico inovador com funcionalidades de ensino personalizado baseadas em inteligência artificial.

- A ideia inicial ainda é vaga, e os usuários não têm clareza de todas as funcionalidades desejadas.

- Será usado um protótipo inicial para colher feedback de alunos e professores, e o sistema será gradualmente refinado.

- As funcionalidades serão priorizadas com base no valor percebido e nos resultados de testes com usuários.

Estudo de Caso 3:
Uma startup quer criar um aplicativo de delivery para mercados locais.

- O prazo de lançamento inicial é de apenas 3 meses, com um conjunto mínimo de funcionalidades (MVP).

- As próximas versões incluirão funcionalidades adicionais, como rastreamento em tempo real, integração com meios de pagamento e promoções.

- A empresa quer que os usuários já comecem a usar o produto enquanto novas funcionalidades são entregues em ciclos planejados.

Estudo de Caso 4:
Uma grande empresa de seguros decide desenvolver um sistema integrado de análise de risco e cálculo de prêmios para todos os seus produtos (automóvel, residencial, vida).

- O projeto envolve múltiplas equipes distribuídas em diferentes cidades e integração com sistemas legados.

- A diretoria quer reduzir riscos logo no início, validando arquitetura e requisitos essenciais antes de investir pesado no desenvolvimento completo.

- O desenvolvimento será realizado de forma iterativa e incremental, permitindo que requisitos e funcionalidades sejam refinados conforme o progresso do projeto e o feedback de stakeholders.

- A modelagem UML será usada para manter alinhamento entre requisitos, design e implementação.

Estudo de Caso 5:
Uma fabricante de equipamentos médicos precisa desenvolver o software embarcado para um monitor cardíaco portátil.

- O projeto deve seguir rigorosas normas de certificação, onde cada etapa de desenvolvimento tem um plano de verificação e validação associado.

- A fase de requisitos será validada por testes de aceitação, a fase de design será validada por testes de integração, e assim por diante.

- O projeto exige traçabilidade completa entre requisitos, código e testes.